ЧЕК-ЛИСТ

защиты заказчика в договоре подряда

Чек-лист предназначен для использования заказчиком при заключении или анализе договора подряда (строительного, общего, бытового). Каждый пункт следует проверить и при необходимости включить в договор соответствующее условие.

# 1. Проверка условий договора

- Предмет договора определён конкретно (приложено техническое задание, спецификация, проектная документация)

- Указаны начальный и конечный сроки выполнения работ

- Указаны промежуточные сроки выполнения работ и контрольные точки

- Определён режим цены: твёрдая или приблизительная (ст. 709 ГК РФ)

- Если цена приблизительная: установлен предел отклонения и порядок согласования

- Установлен порядок передачи материалов и оборудования (кто, когда, документально)

- Распределены риски случайной гибели результата работ до приёмки (по умолчанию на подрядчике)

- Установлен гарантийный срок (рекомендуется не менее 12 месяцев для отделочных работ, не менее 24 месяцев для строительно-монтажных)

- Указано, что гарантия исчисляется с момента подписания итогового акта приёмки

- Предусмотрено право заказчика на безвозмездное устранение недостатков в гарантийный срок

- Предусмотрено право заказчика самостоятельно устранять недостатки с возложением расходов на подрядчика (важно, не действует по умолчанию)

- Установлен разумный срок реагирования подрядчика на письменное требование об устранении недостатков

- Определён порядок приёмки: документы, сроки, последствия отказа от подписания акта

- Предусмотрено право заказчика на оспаривание подписанного акта в течение определённого срока

- Установлены штрафы (неустойки) за нарушение подрядчиком сроков

- Установлены штрафы (неустойки) за нарушение заказчиком сроков оплаты

- Определён порядок оплаты: единовременно, поэтапно, с авансом

- Если предусмотрен аванс: его размер не превышает 30 процентов от цены договора

- Удержание (retention) части оплаты до истечения гарантийного срока

- Право заказчика на отказ от договора с возмещением расходов подрядчика (ст. 717 ГК РФ)

- Право подрядчика на удержание результата работ при просрочке оплаты

- Обязательный досудебный претензионный порядок и сроки ответа

- Подсудность споров (рекомендуется по месту нахождения объекта работ либо заказчика)

- Запрет передачи работ субподрядчику без согласования (если важно для заказчика)

- Конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения работ

# 2. Шаблон соглашения о порядке устранения недостатков

СОГЛАШЕНИЕ

о порядке устранения недостатков выполненных работ

к договору подряда № __________ от «___» __________ 20___ г.

г. ____________________						«___» __________ 20___ г.

Заказчик: _________________________________________ (наименование/Ф. И. О., ИНН, адрес), с одной стороны, и

Подрядчик: _________________________________________ (наименование/Ф. И. О., ИНН, адрес), с другой стороны,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

# 1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны устанавливают, что в результате осмотра результата работ, выполненных Подрядчиком по договору подряда № __________ от «___» __________ 20___ г., Заказчиком выявлены следующие недостатки:

- Недостаток 1: _________________________________________ (описание, локализация, фотофиксация в приложении);

- Недостаток 2: _________________________________________;

- Недостаток 3: _________________________________________.

1.2. Подрядчик с фактом наличия указанных недостатков согласен и принимает на себя обязательство по их безвозмездному устранению на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

# 2. Порядок и сроки устранения

2.1. Подрядчик обязуется приступить к устранению недостатков не позднее «___» __________ 20___ г. и завершить устранение не позднее «___» __________ 20___ г.

2.2. Все работы по устранению недостатков выполняются Подрядчиком за свой счёт, без увеличения цены договора подряда.

2.3. По окончании работ по устранению недостатков стороны подписывают акт о завершении устранения недостатков. С момента подписания акта гарантийный срок по соответствующим частям результата работ исчисляется заново.

# 3. Последствия нарушения сроков

3.1. В случае если Подрядчик не приступит к устранению недостатков в срок, предусмотренный пунктом 2.1, либо не завершит устранение в срок, предусмотренный тем же пунктом, Заказчик вправе:

- устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц с возложением документально подтверждённых расходов на Подрядчика;

- требовать соразмерного уменьшения цены договора подряда;

- требовать возмещения убытков, причинённых ненадлежащим качеством работ.

3.2. За каждый день просрочки сроков, предусмотренных пунктом 2.1, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от стоимости работ, в отношении которых выявлены недостатки.

# 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора подряда № __________ от «___» __________ 20___ г.

4.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Заказчик: _______________________ / _____________________ /

Подрядчик: ______________________ / _____________________ /